**Progetto esecutivo per la migrazione ai servizi SaaS Argo Software**

Zona Industriale III Fase 97100 Ragusa C.F. - P.IVA 00838520880 – REA n. 70205

sito web [www.argosoft.it](http://www.argosoft.it/) mail: [info@argosoft.it](mailto:info@argosoft.it)

*Maggiori informazioni sulla Policy Argo Software in materia di protezione e disponibilità dei dati relativi ai servizi web sono disponibili all’indirizzo https://www.argosoft.it/privacy.php*

Il presente documento descrive sinteticamente le fasi operative del processo di migrazione dei dati dai sistemi on premises (on in IaaS) dell'Istituzione Scolastica di seguito individuata verso i servizi Saas Argo Software, in funzione degli applicativi ordinati dalla stessa e definiti nel Modulo d'Ordine.

Sono descrittele modalità di trasmissione delle informazioni e di monitoraggio delle attività di progetto, con l’indicazione dei canali su cui veicolare le informazioni relative ai vari stati di avanzamento delle attività.

**ISTITUZIONE SCOLASTICA – SOGGETTO ATTUATORE (***di seguito denominata la Scuola)*

*Intestazione Istituzione scolastica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*descrizione città \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*cod ministeriale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*cod fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Legale Rappresentante (Dirigente scolastico)***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Persona di riferimento per le migrazioni incaricata dal dirigente scolastico***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FORNITORE**

**Concessionaria Argo: SI.MI. DI SIGNORELLI G. & C. S.A.S. – VIALE DEI PLATANI 1F PIANO TERRA INT. 22 – Paternò (CT) – Partita IVA / Codice fiscale** 04140290877

**Responsabile – Socio accomandatario - GIUSEPPE SIGNORELLI SGNGPP55M25G371D residente in Via Grazia Deledda, 67 – Paternò (CT).**

**FASI DEL PROGETTO DI MIGRAZIONE**

* 1. Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Concessionario Argo sopra indicato, si occuperà di compilare e sottoscrivere digitalmente l'apposito modulo fornito da Argo (*Modulo MIGRAZIONI\_rev 4.5)*, in cui vengono richieste le informazioni necessarie ad effettuare la conversione dei dati nei formati e secondo i modelli dei database Argo e la migrazione degli stessi a seconda della tipologia dei servizi attivati e degli applicativi coinvolti.
  2. Il Concessionario trasmetterà alla sede centrale Argo il modulo compilato e debitamente sottoscritto. Il personale Argo incaricato provvederà ad effettuare tutte le verifiche di conformità di compilazione e darà conferma al Concessionario della possibilità di trasmettere i dati o richiederà integrazioni/rettifiche che devono essere effettuate in conformità al punto 1.
  3. Il referente incaricato della migrazione si occuperà, per conto della Istituzione Scolastica, di fornire al Concessionario Argo uno o più file contenenti l’esportazione totale dei dati in un formato csv a colonne fisse, in chiaro, per ogni applicativo interessato dalla migrazione, e corredati di specifiche tecniche del tracciato record. L'Istituzione Scolastica potrà richiedere eventuale supporto al Concessionario Argo per l'estrazione dei dati.
  4. Ricevuti – brevi manu – i dati di esportazione, il Concessionario Argo si occuperà di trasmetterli ad Argo tramite le apposite cartelle cifrate della suite di cloud collaboration messa a disposizione da Argo.
  5. Il personale Argo incaricato si occuperà quindi di verificare l'integrità dei dati e dei formati e ne darà conferma alla Istituzione Scolastica ed al Concessionario, o richiederà ulteriori esportazioni (nel qual caso in conformità al punto 3).
  6. Validati i dati esportati, per ogni singolo applicativo, il personale Argo si occuperà di:
  + convertire i dati nei formati dei database Argo;
  + predisporre l'ambiente SaaS ed il “Codice Portale Argo” assegnato alla scuola in fase di formalizzazione del contratto di licenza, presso i propri servizi gestiti dal Cloud Service Provider qualificato AWS;
  + migrare i dati verso il nuovo ambiente;
  + testare il regolare funzionamento dell'applicativo oggetto di migrazione.
  1. Qualora la migrazione dovesse riguardare tabelle che riguardano più applicativi, alcuni dei quali già in funzione, Argo richiederà al referente incaricato, tramite il Concessionario, di interrompere (per massimo 1 giorno) l'utilizzo degli applicativi impattati onde permettere la migrazione senza rischi di perdita di informazioni sui sistemi di produzione.
  2. A migrazione terminata, Argo confermerà alla Istituzione Scolastica ed al Concessionario l'avvenuta operazione e richiederà, per ogni applicativo, la verifica di correttezza ed integrità dei dati migrati.
  3. Il referente incaricato per la migrazione dovrà, entro 10 giorni dalla conferma della avvenuta migrazione, guidare all’interno della Istituzione scolastica l’esecuzione dei test di correttezza ed integrità e confermare al Concessionario via mail l'esito positivo degli stessi o segnalare eventuali carenze/integrazioni. Decorso tale termine il servizio di migrazione per singolo applicativo si intenderà efficacemente effettuato e concluso.
  4. Al termine delle attività Argo confermerà l'avvenuta migrazione con esito positivo e la possibilità di utilizzo del singolo applicativo.

**MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’**

Le comunicazioni sugli stati di avanzamento delle attività di migrazione ed i passaggi tra le fasi sopra descritte saranno effettuate tramite mail inviate all’indirizzo ministeriale della Scuola, equivalentemente dal Concessionario Argo assegnato o direttamente da Argo Software, mantenendo sempre il Concessionario informato.

Eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni sullo stato avanzamento lavori potranno essere rivolte, via posta elettronica ordinaria e sempre dall'indirizzo ministeriale della scuola, dal referente individuato per la migrazione verso il Concessionario Argo che provvederà a rispondere tempestivamente.

**TEMPISTICHE**

La migrazione di tutti gli applicativi oggetto del presente piano sarà conclusa entro mesi sei dalla data di formalizzazione del presente documento, nell'ipotesi di piena collaborazione dell'Istituzione Scolastica e, qualora necessaria, del fornitore dell'applicativo on premises da migrare.

**ELENCO DEI SERVIZI ACQUISTATI DALLA SCUOLA INTERESSATI ALLA MIGRAZIONE**

Di seguito si riporta l'elenco degli applicativi, con licenza d'uso SaaS acquistata con ordine nr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che necessitano della migrazione dalle soluzioni on premises alla soluzione SaaS offerta da Argo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del servizio** | **Applicativo Argo** | **Dati da migrare** | **Note migrazione** |
| Registro elettronico - Bacheca Digitale– Colloqui- Comunicazioni | Scuolanext | **SI** | Da file estratto dalla soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore |
| Bilancio | Bilancio | **SI** | Da file estratto dalla soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore |
| Pagamenti con collegamento Pago in Rete | PagOnline | **SI** | Integrata con i dati di Alunni Argo o da soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore |
| Gestione Fiscale Modulo 770 IVA IRAP CU | Argo 770 – IVA – IRAP - CU | **NO** | 770 Integrata con i dati di F24 – CU e IRAP preleva i dati dalla soluzione on premise di Emolumenti |
| Formazione Classi Prime | Formazione classi prime | **SI** | Integrata con i dati di Alunni Argo o da soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore |
| Gestione MAD | Gecocod Modulo MAD | **NO** | Da file estratto dalla soluzione on premise (strutturato o destrutturato tipo caselle mail) a cura del Soggetto Attuatore o passaggio dati integrata con i dati di Argo Alunni |
| Gestione Mensa | Mensa | **SI** | Da file estratto dalla soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore o Integrata con i dati di Alunni Argo |
| Inventario - Magazzino | Magazzino Gestione procedurale Acquisti | **SI** | Soluzione on premise strutturato Argo o da on premise destrutturato |
| Personale | Personale web | **SI** | Da file estratto da on premise strutturato |
| Gestione Presenze | Presenze web | **SI** | Integrata con i dati di Personale Argo o da soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore |
| Ricostruzione Carriera | Carriera | SI | Integrata con i dati di Personale Argo  o soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore |
| MOF | Argo MOF | SI | Integrata con i dati di Personale Argo o da soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore |
| Sito web | Argo web Premium | SI | Files da soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore |
| Alternanza Scuola Lavoro | Argo Scuola Lavoro | SI | Dati integrati se ha Alunni Argo o da soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore |
| Alunni | Alunni | SI | Da file estratto dalla soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore |
| Esami Primo Ciclo | Commissione 1 Ciclo | SI | Automatica se ha Alunni Argo o da soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore |
| Libri Di Testo | Adozioni Testi Scolastici | NO | dalla soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore o dal file adozioni AIE |
| Albo Pretorio | Albo pretorio | NO | dalla soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore |
| Amministrazione trasparente | Amm. Trasparente | NO | dalla soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore |
| Gestione conservazione a norma | Conservazione integrata in Gecodoc | NO |  |
| Gestione Firma Digitale | Firma Digitale OTP integrata in Gecodoc | NO |  |
| Protocollo – Spazio condivisione e gestione dati e documenti | Gecocod | SI | dalla soluzione on premise a cura del Soggetto Attuatore |

Letto e Approvato in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_